Почтовый адрес:

129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.1, офис 116

Юридический адрес:

141018, г. Мытищи, ул. Терешковой, Д.З

+7 (495) 780-78-42

info@meotec.ru, www.meotec.ru

ИНН 5029093335

ОГРН 1065029124016

Р/С 40702810100000041723

в ЗАО «ВТБ24» г.Москва

К/С 30101810100000000716,

БИК 044525716

Первому заместителю Главы Муниципального образования Мытищинский район МО

В.Г. Тюлюбаеву

Уважаемый Владимир Григорьевич!

Довожу до Вашего сведения состояние дел по проектированию объектов в мкр.36 г.Мытищи на 13.04.09г.

Общие вопросы:

- Проект планировки территории  - согласован на регламентной комиссии Главархитектуры МО.

- Градостроительный план земельного участка - разрабатывается МГПМ.

- Проекты строительства корп. 56,57,58,59:

- Выполнены архитектурные разделы проектов, ведется доработка внутренних инженерных сетей;

- В стадии завершения спецразделы;

- Начаты работы по наружным коммуникациям и объектам;

Вопросы, требующие совместного решения:

В связи со сложной финансовой ситуацией у Инвестора, в нашу организацию
было обращение от ООО «Дом Спецстрой» с просьбой ходатайствовать об
уменьшении инвестиционной нагрузки по подключению к инженерным сетям.
Предлагаем рассмотреть возможность прекращения дальнейших выплат по
договорам долевого участия от 26.05.08г. №ДМ-172 и ДМ-173, а также вопрос
долевого участия городского поселения Мытищи в финансировании
магистральных коллекторов ливневой и хозфекальной канализации от точки
подключения до корп.56.

Необходима помощь в решении (ускорении):

- принятия Постановления об утверждении проекта планировки;

- акта выбора земельного участка под ТП2 корп.56. Выполняет МУП «ЦОГД» (заявка вх.1629 от 26.02)

- выполнения градостроительных.проработок трасс кабельных линий ЮкВ   и связи - МУП «ЦОГД»;

- актов выбора земельных участков под коммуникации;

- формирования земельных участков и заключения договоров аренды з.у. под коммуникации;

- решения вопроса заезда на строительную площадку;    ^

- отменить пункт 9.1. в ТУ «Водоканала»: произвести санацию к/коллектора

д=1000мм на д=800мм от ул.К.Маркса до ул. Колонцова (КК-18).

По объектам

Корпус 56

В процессе проектирования изменилась посадка корп. 56 с пристроенным подземным гаражом, объект сместился и в связи с этим необходимо изменить назначение дополнительных участков:

По доп. участку 0.1 га - с «для строительства жилого дома» на «благоустройство жилого дома»;

По доп. участку 0.06 га - с «благоустройство жилого дома» на «для строительства жилого дома и подземного гаража».

Корпус 57

1.	При реконструкции Ярославского ш. и строительстве пр.пр.5245 подрядные организации ДСД «ЦЕНТР» осуществили завоз излишков грунта на площадку строительства гаража корп.57 в количестве около 6000 куб.м, в связи с чем необходима новая съемка и геологические изыскания.

2.	Разработка проекта гаража 5?велась по СанПин 2003г., необходимо согласовать посадку (разрывы от жилых домов) гаража в Роспотребнадзоре области по новым нормативам.

3.	Дополнительные затраты на демонтаж фундаментов жилого дома МСП-72. Необходимо составить сметы (на основании проекта строительства, если он есть в наличии в УКСИ) и решить вопрос финансирования.

Корпус 58

- Решить вопрос совместно с УГАСН по оформлению документации по строительству нового 19-ти этажного жилого дома корп.58 по документам выполненных работ «ССЖ-ХХ1 век» на 16-ти этажный дом. Журналы работ, акты выполненных работ и акты на скрытые работы. Геологические изыскания.

После завершения разработки документации по объектам, утверждаемые части проектов должны быть согласованы (по данным Мособлэкспертизы):

1.	На местном уровне - главным архитектором г.Мытищи, эксплуатирующими организациями, выдававшими ТУ, а также трестом газового хозяйства, ГИБДД, Госгортехнадзором и Комитетом социальной защиты;

2,	На федеральном уровне

- Главархитектурой Московской области,

- Геоцентр-Москва;

- Мособлводхоз;

- Министерство культуры МО/Росохранкультуры;

- РДУ/Мосавтодор/ ФУАД «ЦР»

- Старшим авиационным начальником аэродрома;

- Роспотребнадзором проекту уменьшения ССЗ (для гаража);

В случае согласования Проектов в соответствии с регламентами указанных служб, срок выхода в экспертизу отодвигается на июль-август т.г. Просим оказывать содействие в ускорении указанных выше согласований.

Со своей стороны предлагаем для оперативного решения текущих вопросов по согласованиям проектных решений на местном уровне, организовать на площадке строительства еженедельные, в 16-00 по четвергам, начиная с 23 апреля, совещания с представителями проектных и эксплуатирующих организаций (выдававших ТУ), в присутствии представителей Администрации Мытищинского района и городского поселения Мытищи, а также Застройщика и Инвестора, других заинтересованных сторон.

Генеральный директор

А.М.Джабраилов