02.07.09г.

ПРОТОКОЛ №9

По вопросам строительства многоэтажных Жилых домов с гаражом в мкр. 36 корп. 56.57.58.59.

Присутствовали: Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент» Джабраилов А.М. от Администрации Мытищинского муниципального района начальник отдела строительного контроля Управления по строительству и ЖКХ Скоморохов П.И. Заместитель генерального директора ООО «Спецстрой ТС» Селезнев И.В., ООО «Холдинг Стройпроект» ГИП Колядин А.А., инициативная группа Цветков В.А.

Совещание проводил: Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент» Джабраилов А.М.

В ходе совещания обсудили вопросы завершения проектных работ по объекту. Решили:

- Отметить информацию ООО «Меотэк Девелопмент» о том, что Администрацией городского
поселения Мытищи принято решение об отмене гидравлического расчёта стоков в коллектор
ливневой канализации, подключение произвести в районе школы №3, в экспертизу представить
первый вариант вдоль Ярославского шоссе.

- ООО «Меотэк Девелопмент» получить гарантийные письма от Администрации по земельным
участкам под инженерные сети электроснабжения, теплоснабжения, водостока, канализации. ТП-
2 и 0,06Га.

3)	ООО   «Меотэк   Девелопмент»   подготовить   проект   письма   от   Главы   Мытищинского
муниципального района Азарова В.С. на заместителя председателя правительства Московской
области Жидкина В.Ф. по этажности.

- ООО «Меотэк Девелопмент» к следующему совещанию завершить решение вопроса по ТУ
связи.

- ООО «Меотэк Девелопмент» 06.07.09г. направить проект 56 корпуса в Главархитектуру МО на
градсовет.

- ООО «Меотэк Девелопмент» вопросы по согласованию проекта с ОАО «Электросеть» решить в
рабочем порядке.

- ООО «Меотэк Девелопмент» забрать у Скоморохова П.И. ходатайство в МОЭСК.

- Отметить заявление ООО «Меотэк Девелопмент» о том, что сводный план сетей не согласован
в   «Мытищимежрайгаз».   стройгенплан   в   ОАО   «Электросеть».   К   следующему   совещанию
завершить согласование сетей.

- Согласование   ГИБДД,   ожидается   решение   Бирюкова   по   проезду   5245,   к   следующему
совещанию ООО «Меотэк Девелопмент» проинформировать о ходе согласования.

- ООО «Меотэк Девелопмент» подготовить письмо в ООО «Геотрест Геология» с претензией по
отчётам инженерно-геодезических изысканий.

- ООО «Спецстрой ТС» оплатить договор по Росаэронавигации.

- ООО   «Спецстрой  ТС»   и  ООО  «Меотэк  Девелопмент»  к 08.07.09г.  определить   срок
подготовки сводного графика финансирования работ.

- ООО «Меотэк Девелопмент» организовать встречу ТЭМ-М с АПЖИТТ на 07.07.09г. По
результатам определить срок выдачи документации ТЭМ-М.

Протокол вёл: