График платежей по выполнению проекта корп.58

Стороны Договора об инвестировании строительства в форме капитальных вложений №1-АИ/ДС от 20.11.07г., ООО «Дом-Спецстрой»    -    Инвестор и 000 «Меотэк Девелопмент» - Заказчик,    согласовали настоящий «График платежей по выполнению проекта корп.58», указанный в Таблице 1, по которому Инвестор обязуется осуществить финансирование проектной стадии корп.58 с целью прохождения экспертизы и получения разрешения на строительство.

1. Таблица 1.

| № | Наименование платежа. № Договора, общая сумма договора в тыс.руб. | Сроки платежей в тыс.руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 08.2009г. | 09.2009г. | Даты платежа |  |
| 1. | Проект строительства ОАО «Агропромжилиндустрпроект» Корп.58 всего 7888.00; в том числе внутриплощадочные сети, проект усиления конструкций, 1277.00 | 1277.00 | 700.00 | 577.00 |  |  |
| 2. | Наружная теплотрасса, ориентировочно 400.00; 40%= | 160.00 | 160.00 |  |  | Нет договора |
| 3. | ИТП всего 488.00; 40%= | 195.20 | 195.20 |  |  | Один договор Корп.57.58.59 |
| 4. | Водоснабжение. ВНС, всего 963.77; 40%= Водопроводная насосная станция учтена проектом в корп.59 для корп.57,58,59. | 386.00 | 386.00 |  |  | Нет договора на ВНС. |
| 5. | Сети связи (телефонизация, диспетчеризация, телевидение, радио) По аналогии с корп.56, всего 500.00; 40%= | 200.00 | 200.00 |  |  | Нет договора |
| б. | Согласование проекта в УАиГ | 25.00 | 25.00 |  |  | Нет договора |
|  | Согласование газовый трест | 10.00 |  |  |  | Нет договора |
|  | Согласование Роспотребнадзора по актам выбора |  |  |  |  | Учтено к.56 |
| 7. | Доп.съёмка под теплотрассу до точки подключения | 84.00 | 84.00 |  |  | Договор не согласован |
| 8. | Обновление геологических изысканий | 300.00 | 300.00 |  |  | Договор не согласован |
| 9. | Проект внеплощадочного электроснабжения |  |  |  |  | объединён с корпусом 56 |
| 10. | Проект внеплощадочной канализации |  |  |  |  | объединён с корпусом 56 |
| 11. | Функции заказчика |  |  |  |  | Учтено корп.56 |

| 11. | Налог на землю, ежеквартально | 180.65 |  | 90.32 | До 31.12.09г. 90.32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Аренда дополнительного участка корп. 58,59 всего 861.60 за первый год, ежеквартально | 215.40 |  | 215.40 | До 31.12.09г. 215.40 |  |
|  | Итого | 3033.25 | 2150.53 | 882.72 |  |  |
|  | Экспертиза проекта, ориентировочно 800.00 | 800.00 |  |  |  | Нет договора |
|  | Всего | 3833.25 | 2150.53 | 882.72 |  |  |

Примечание:

- Платежи, указанные Таблицей. 1, определены только в соответствии с согласованными Инвестором и заключенными Заказчиком договорами.

- Требуют согласования договоры по слабым токам, проверочной геологии, наружной теплотрассе, водопроводной насосной станции.

- Стоимость согласований будет уточняться по счетам соответствующих организаций.

- Таблицей 1.   не учтены работы, которые необходимо будет выполнить (и представить) по замечаниям экспертизы, в том числе конструкции объектов и т.д.

- Прохождение экспертизы возможно только совместно с корп.59, в связи с размещением в корп.59 общей водопроводной насосной для корп.57.58.59.

- Сроки оплаты выполнения рабочей документации стороны согласовывают дополнительно.

ПОДПИСИ СТОРОН ДОГОВОРА

От Инвестора Генеральный директор ООО «Дом-Спецстрой»

С.В.Кучеренко

От Заказчика Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент»

_А.М.Джабраилов

График платежей по выполнению проекта корп.56

Стороны Договора об инвестировании строительства в форме капитальных вложений №1-АИ/ДС от 20.11.07г., ООО «Дом-Спецстрой»    -    Инвестор и 000 «Меотэк Девелопмент» - Заказчик,    согласовали настоящий «График платежей по выполнению проекта корп.56», указанный в Таблице 1, по которому Инвестор обязуется осуществить финансирование проектной стадии корп.56 с целью прохождения экспертизы и получения разрешения на строительство.

1. Таблица 1.

| № | Наименование платежа. № Договора, общая сумма договора в тыс.руб. | Сроки платежей в тыс.руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 08.2009г. | 09.2009г. | Даты платежа |  |
| 1. | ОАО «Агропромжилиндустрпроект». всего 27 008.28т.р.; 40% - 10 803,313 руб. оплачено 9 770.8 т.руб. Всего задолженность 1 032.51т.р. Доп.экземпляры проекта, счет 3.41 |  |  |  | 11.09г. 1 032. 51 3.41 | Согласовать приложение №4 к договору |
| 2. | Слабые токи (телефон, радио, диспетчеризация, телевидение) Дополнительное соглашение. ООО НТЦ «МИКРОКОМ» всего 520.300 | Срочно! Аванс 156.00 |  |  |  | согласовать |
| 3. | Разработка проектов теплотрассы и ИТП корп.56, 488.2+270.3+384.6=1143.1 Оплачено -146.4 Работы выполнены | Авансы 150+80= | 230.0 |  |  | Акты на сумму 953.14 т.руб. |
| 4. | ООО «Холдинг Стройпроект», 1 260.71 Субподряд АПЖИП |  |  |  | 11.09г. 1 260.71 | Корп.56,58 Акт = 1 323.7 |
| 5. | МУП «ЦОГД» Акт выбора участка под ТП2 | 13.05 | 13.05 |  |  | К.56 выполн. |
|  | МУП «ЦОГД» Акт выбора участка под вынос газа, ориентировочно | 25.00 |  | 25.00 |  | Нет договора |
| 6. | МУП «ЦОГД» град.пр. каб. трассы ЮКв | 52.05 | 52.05 |  |  | К.56,58выполн. |
| 7. | Оплата по договору МОЭСК, всего 27 844,8- 6 142.2 = Без учета штрафных санкций. Оплата указана в соответствии с проектом доп. соглашения к договору, направленному в МОЭСК | 21 702.6 |  |  | До 31.07.10 8 189.636 До 31.12.10 6 142.227 | К.56,58 Согласовать с МОЭСК доп.согл. |
| 8. | Вынос сетей газоснабжения 86.500-60.000= | 26.5 |  |  |  | Одна стадия. |
| 9. | Аренда з/у 0.1 га, ежеквартально, стоимость за первый год до апреля 2010г. | 468.00 |  | 117.00 | до 31.12.09-117.00 | Срок аренды три года |
| 10. | Аренда з/у 0.06 га, ежеквартально, стоимость за первый год до апреля 2010г. | 281.00 |  | 70.25 | До 31.12.09-70.25 |  |

| 11. | Налог на землю, долг 132.75 | 375.27 | 132.75 |  | До 30.10.09г. 242.52 | ежеквартально |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Функции заказчика, задолженность май, июнь по 250.0 | 1250.00 | 500.0 | 500.0 | Октябрь 09г. 250.0 | К.56,58 |
| 13. | Согласования: Управление архитектуры, трест газового хозяйства, Электросеть, Водоканал, ориентировочно | 50.0 | 25.0 | 25.0 |  |  |
| 14. | Согласование СЭС по актам выбора ЗУ, всего 4акта х 10.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 |  | Корп.56,58 |
| 15. | Экспертиза | 1100.00 | 1100.0 |  |  |  |
| 16. | Сети ЛЭП ЮкВ, ЛЭП 0.4кВ, ТП1, ТП2, всего 1685.0; 40%=674.0- оплачено 367.5 | 306.5 | 200.0 | 106.5 |  | Кор.56,58 |
|  | Итого: (без учета платежей в МОЭСК, аренды и налога на землю) | 3249.10 | 2340.10 | 676.5 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |

Примечание:

- Платежи, указанные Таблицей.1, определены только в соответствии с согласованными Инвестором и заключенными Заказчиком договорами.

- Требует согласования дополнительное соглашение №4 к договору с АПЖИП, составленное с учетом стоимости проектирования слабых токов, см.п.2, Таб.1.

- Стоимость согласований будет уточняться по счетам соответствующих организаций.

- Таблицей 1.   не учтены работы, которые необходимо будет выполнить (и представить) по замечаниям экспертизы, в том числе конструкции объектов и т.д.

- Не учтены работы по изготовлению дендроплана, перечётной ведомости и порубочного билета для деревьев попадающих под вырубку, компенсационные высадки.

ПОДПИСИ СТОРОН ДОГОВОРА

_А.М.Джабраилов

От Инвестора Генеральный директор ООО «Дом-Спецстрой»

С.В.Кучеренко