УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент»

_____________________ Джабраилов A.M.

06.08.09г.

ПРОТОКОЛ №12

По вопросам строительства многоэтажных

Жилых домов с гаражом в мкр. 36 корп. 56,57,58,59.

Присутствовали: Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент» Джабраилов A.M., от Администрации Мытищинского муниципального района начальник отдела строительного контроля Управления по строительству и ЖКХ Скоморохов П.И., Заместитель генерального директора ООО «Спецстрой ТС» Селезнев И.Б., ГИП ОАО «Агропромжилиндустрпроект» Беляев С.Д., Генеральный директор ЗАО «Тепломер» Астафуров А.В., инициативная группа Цветков В.А.

Совещание проводил: Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент» Джабраилов A.M.

В ходе совещания обсудили вопросы завершения проектных работ по объекту. Решили:

1)	Отметить заявление ООО «Меотэк Девелопмент» о том, что официальный ответ по
согласованию корпуса 56 в ГИБДД будет получен 07.08.09г.

2)	ВНС 56 корпуса не согласовано в ОАО«Водоканал-Мытищи», ООО «Меотэк
Девелопмент» решить в рабочем порядке.

3)	Отметить, что на совещании переданы графики финансирования объектов корпус 56 и
58 по стадии «П» Селезнёву И.В. на согласование. Отметить заявление Селезнёва И.В, о
том что графики будут рассмотрены и согласованы, либо представлены замечания к
следующему совещанию.

4)	ООО «Меотэк Девелопмент» подготовить аналогичный график по 59 корпусу к
следующему совещанию.

- ООО «Меотэк Девелопмент» направлено согласованное с инвестором дополнительное соглашение в МОЭСК по пересмотру платежей, ответа в настоящее время нет.

- ООО «Меотэк Девелопмент» совместно с ЗАО «Тепломер» определить точку врезки проектируемой теплотрассы.

- ООО «Меотэк Девелопмент» провести совещание с ООО «Спецстрой ТС» по ВНС для корпусов 58 и 59, предложения по вводу 58 корпуса.

- ООО «Меотэк Девелопмент» 11.08.09г. передать проект 58 корпуса на согласование в УАиГ.

- ООО «Спецстрой ТС» согласовать дополнительное соглашение по АПЖИП на наружные сети связи.

- ООО «Меотэк Девелопмент» 06.08.09г. получен договор по экспертизе 56 корпуса.

- ООО «Меотэк Девелопмент» пригласить Кучеренко В.В. на следующее совещание.

- Отметить заявление ООО «Меотэк Девелопмент» о том, что рабочая документация по фундаменту 56 корпуса не разработана.

- Отметить заявление Цветкова В.А. о том, что отсутствие утверждённых графиков финансирования со стороны инвестора в 2-х недельный срок, может привести к возмущению дольщиков по корпусам 58,59.

- Отметить заявление ООО «Меотэк Девелопмент» о том, что в настоящее время никаких вопросов к Администрации городского поселения Мытищи и Администрации Мытищинского муниципального района нет.