Заместителю Председателя

Правительства Московской области

Жидкину В.Ф.

---------------------------------

От инициативной группы дольщиков

мкр. 36 г. Мытищи, корп. 58, 59

(инвестор-застройщик ООО «Меотек Девелопмент»)

Уважаемый Владимир Федорович!

На выездном заседании Межведомственной рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов и ввода их в эксплуатацию в установленные сроки, которое проводилось под Вашим председательством 26 июня 2009 года в г. Мытищи, были приняты следующие решения по нашему объекту:

ООО «Меотек Девелопмент» совместно с ООО «Домспецстрой»:

- представить в Минмособлстрой график финансирования объекта,                          срок 26.07.2009;

Министерству строительного комплекса Московской области:

- согласовать увеличение этажности жилых домов (до 25 этажей);

Администрации Мытищинского муниципального района:

- обеспечить согласование документов, необходимых для проведения экспертизы проектной документации.

====================================================

Фактическое же положение дел на нашем объекте по состоянию на 15.09.2009г. таково:

- Проектная документация по проблемным домам 58 и 59 до настоящего времени не подготовлена и в экспертизу не подана;

- Проектные работы приостановлены на неопределенное время;

- Администрацией строительные совещания по нашим домам не проводятся;

Причиной всего этого является отсутствие финансирования со стороны ООО «Домспецстрой».

В связи с этим считаем необходимым определить, чем обусловлено прекращение финансирования нашего проекта. ООО «Домспецстрой» уже почти год дает обещания исправить положение дел в этом вопросе, но обещания свои не выполняет. Местная Администрации активности тоже не проявляет в решении данного вопроса.

Просим Вашего вмешательства, дать указание проверить финансовую состоятельность  ООО «Домспецстрой». И после этого выносить решение о дальнейшем финансировании проекта строительства домов 58 и 59.

Для справки:

- Дом 59 официально был начат строительством в 2003 году, хотя на самом деле на его месте можно увидеть только котлован.

- Дом 58 был начат строительством в 2004 году, возведен до 12 этажа, после чего строительные работы были прекращены.

С уважением,

Председатель инициативной группы		п/п			Юрков В.К.

15.09.2009г.

Зарегистрирован по адресу: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, д.7, кв. 41

конт. тел. 8.917-505-7459