Почтовый адрес: 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.1, офис 116

Юридический адрес:

141018, г, Мытищи, ул. Терешковой, д.З

+7 (495) 780-78-42

info@meotec.ru, www.meotec.ru

ИНН 5029093335

ОГРН 1065029124016

Р/С 40702810100000041723

в ЗАО «ВТБ24» г.Москва

К/С 30101810100000000716,

БИК 044525716

Главе Мытищинского муниципального района B.C. Азарову

Главе городского поселения Мытищи A.M.  Казакову

В    связи     с     неисполнением     «Инвестором»    -    ООО     «ДОМ-Спецстрой»

обязательств, установленных Инвестиционным Договором № 117-Д от 29.08.2001 г. и Договором № 1-АИ/ДС об инвестировании строительства в форме капитальных вложений от 20.11.2007 г., приводящим к невозможности реализации инвестиционного проекта строительства объектов капитального строительства в городе Мытищи Московской области микрорайон 36, ООО «Меотэк Девелопмент», являющееся «Застройщиком» по Инвестиционному Договору № 117-Д от 29.08.2001 года, уведомляет Вас о необходимости проведения совместных мероприятий с целью реализации инвестиционного проекта строительства объектов.

В соответствии с решением «строительного дня» от 07.10.2009 г. ООО «Меотэк Девелопмент» в очередной раз направило в адрес ООО «ДОМ-Спецстрой» Письмо с приложением Графика основных платежей по выполнению проектов корп. 56 и корп. 58 в двух экземплярах (Исх. № 312 от 08.10.2009 года, Вх. № 602/09 от 08.10.2009 года) и требованиями об исполнении ООО «ДОМ-Спецстрой» договорных обязательств.

Однако в очередной раз Инвестором грубо нарушаются обязательства, График финансирования Инвестором не подписывается, платежи по выставленным «Застройщиком» счетам (в том числе за экспертизу проекта корп.56) Инвестор не осуществляет.

На настоящий момент общая сумма задолженности Инвестора в соответствии с выставленными «Застройщику» (ООО «Меотэк Девелопмент») счетами от контрагентов (проектных, подрядных и других организаций, осуществляющих работы и услуги по реализации Инвестиционного Договора № 117-Д и Дополнительного соглашения к нему от 18.10.2007 г.) и неоплачиваемых ООО «ДОМ-Спецстрой», равна 65 618 640,63 (шестьдесят пять миллионов шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок рублей 63 коп.).

Так, к примеру, в адрес ООО «Меотэк Девелопмент» направлено Письмо ОАО «Московская Объединенная Электросетевая Компания» об уплате пени в размере 818 963 (восемьсот восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля за просрочку исполнения обязательств по Договору о технологическом присоединении, и существует реальная угроза расторжения указанного Договора (Исх. № МОЭСК/РД-13510 от 02.10.2009 года).

В свою очередь, направляемые «Инвестору» письма, уведомления и обращения от ООО «Меотэк Девелопмент» остаются без ответа, «Инвестором» не предпринимаются действия по исполнения своих обязательств.

Почтовый адрес: 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.1, офис 116

Юридический адрес:

141018, г. Мытищи, ул. Терешковой, д.З

+7 (495) 780-78-42

info@meotec.ru, www.meotec.ru

ИНН.5029093335

ОГРН 1065029124016

Р/С 40702810100000041723

в ЗАО «ВТБ24» г.Москва

К/С 30101810100000000716,

БИК 044525716

Указанные обстоятельства явно свидетельствуют о нежелании или невозможности выполнения Инвестором - ООО «Дом-Спецстрой», договорных обязательств.

000 «Дом-Спецстрой» из-за отсутствия финансирования, сорвало намеченные сроки выполнения инвестиционного проекта строительства в микрорайоне 36 г. Мытищи Московской области на срок более одного года.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, не согласование и не финансирование работ по проектированию и строительству, а также постоянное нарушение договоренностей, как письменных, так и устных, возникает вопрос о состоятельности компании ООО «Дом-Спецстрой» как Инвестора.

Предлагаем      в      минимальные      сроки      провести      встречу      уполномоченные представителей Администрации  Мытищинского  муниципального  района, Администрации городского  поселения   Мытищи   и   Общества   с  ограниченной   ответственностью  «Меотэк Девелопмент» для разрешения сложившейся ситуации.

Приложение:

- Копия Письма в адрес 000 «ДОМ-Спецстрой» с приложением Графика основных платежей по выполнению проектов корп. 56 и корп. 58 (исх. № 312 от 08.10.2009 года, вх. № 602/09 от 08.10.2009 года).

- Копия Уведомления в адрес ООО «ДОМ-Спецстрой» (исх. № 318 от 12.10.2009 года, вх. № 614/09 от 12.10.2009 года).

3.	Копия Письма ОАО МОЭСК (исх. № МОЭСК/РД-13510 от 02.10.2009 года, вх. № 43 от
12.10.2009 года.

Генеральный директор

Исп. Гуния А.А. 8(495) 780-78-42

Джабраилов А, М.