Почтовый адрес: 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.1, офис 116

Юридический адрес:

141018, г. Мытищи, ул. Терешковой, д.З

+7 (495) 780-78-42

info@meotec.ru, www.meotec.ru

ИНН 5029093335

ОГРН 1065029124016

Р/С 40702810100000041723

в ЗАО «ВТБ24» г.Москва

К/С 30101810100000000716,

БИК 044525716

Главе Мытищинского муниципального района

B.C. Азарову

Копия: Главе городского поселения г.Мытищи Московской области

А.М. Казакову

Ответ

на обращение

Наша организация, рассмотрев Ваше обращение от 23.11.2009 года № И-4928, сообщает Вам о том, что 000 «Меотэк Девелопмент» не намерено продавать или иным образом отчуждать инвестиционный проект строительства, предусмотренный Инвестиционным Договором № 117-Д от 29.08.2001 года и Дополнительным соглашением к нему от 18.10.2007 года, так как переоформление всей необходимой документации и продажа земельных участков: кадастровые номера № 50:12:01017 01:005; № 50:12:01017 03:004; № 50:12:01017 03:002, принадлежащих на праве собственности ООО «Меотэк Девелопмент», повлечет увеличение сроков строительства объектов и реализации инвестиционного проекта в целом. Более того, возмещение произведенных ООО «Меотэк Девелопмент» финансовых затрат на реализацию инвестиционного проекта строительства и возмещение стоимости названных земельных участков, сделают инвестиционный проект строительства нерентабельным для любого другого инвестора.

Вышеназванные обстоятельства могут повлечь усугубление социальной обстановки, связанной со срывом сроков начала строительства объектов - жилых домов № 56,58,59, и гаража-стоянки № 57.

Общество с ограниченной ответственностью «Меотэк Девелопмент» обладает всеми необходимыми ресурсами для реализации инвестиционного проекта строительства.

С целью успешной реализации инвестиционного проекта строительства объектов в минимальные сроки, считаем необходимым пересмотреть установленные Инвестиционным Договором № 117-Д от 29.08.2001 года и Дополнительным соглашением к нему от 18.10.2007 года имущественные права (имущественные доли) участников проекта, а именно: имущественную долю «Соинвестора» (ООО «Дом-Спецстрой») пропорционально уменьшить до размера фактически произведенных инвестиционных взносов, так как ООО «Дом-Спецстрой» окончательно прекратило финансирование инвестиционного проекта строительства и сорвало сроки реализации инвестиционного проекта строительства в целом.

Администрация Мытищинского муниципального района Московской области и Администрация городского поселения Мытищи (участники инвестиционного проекта строительства) переуступают ООО «МеотэЦ!: Девелопмент» принадлежащие им имущественные права (имущественные доли).

В результате такого пересмотра объема имущественных прав участников инвестиционного проекта строительства, увеличивается финансовая прочность инвестиционного проекта, что в свою очередь многократно увеличит доверие финансовых институтов, готовых приступить к финансированию данного инвестиционного проекта.

Почтовый адрес: 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.1, офис 116

Юридический адрес:

141018, г. Мытищи, ул. Терешковой, д.З

+7 (495) 780-78-42

info@meotec.ru, www.meotec.ru

ИНН 5029093335

ОГРН 1065029124016

Р/С 40702810100000041723

в ЗАО «ВТБ24» г.Москва

К/С 30101810100000000716,

БИК 044525716

На данном этапе 000 «Меотэк Девелопмент» надлежащим образом выполняет принятые обязательства, за счет собственных средств осуществляет финансирование и реализацию инвестиционного проекта строительства.

000 «Меотэк Девелопмент» готово приступить к выполнению работ и осуществить выход на «строительные площадки» сразу после получения в установленном порядке разрешения на строительство объектов.

В случае, если уполномоченным муниципальным органом будет принято решение о том, что программа по освоению территорий на земельных участках: кадастровый номер № 50:12:01017 01:005; № 50:12:01017 03:004; № 50:12:01017 03:002, принадлежащих ООО «Меотэк Девелопмент», является муниципальной программой, то уполномоченный муниципальный орган вправе принять решение об изъятии путем выкупа указанных земельных участков для муниципальных нужд в соответствии со ст.ст. 49, 55 Земельного кодекса Российской Федерации и ст.ст. 279, 280,281 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанное решение должно быть зарегистрировано, об указанном решении муниципальный орган обязан уведомить собственника. О решении об изъятии путем выкупа земельных участков ООО «Меотэк Девелопмент» не уведомлено.

В соответствии с указанными статьями законодательства, выкуп названных земельных участков осуществляется по рыночной стоимости земельных участков посредством заключения соответствующего соглашения с собственником.

Однако, если Администрация Мытищинского муниципального района обладает средствами для приобретения имущественных прав, в том числе (имущественной доли) ООО «Меотэк Девелопмент», компенсации за выполненный объем работ и стоимости земельных участков, предлагаем Вам направить указанные средства на финансирование инвестиционного проекта строительства объектов с последующим соразмерным увеличением имущественных прав (имущественной доли) Администрации Мытищинского муниципального района, установленных Инвестиционным Договором № 117-Д от 29.08.2001 года и Дополнительным соглашением к нему от 18.10.2007 года.

Приложение: уведомление в адрес ООО «Дом-Спецстрой» от 26.11.2009г. №324

С уважением, Генеральный директор

Джабраилов A.M.

Исп. Гуния А.А. тел. 780-78-42