Выписка из Сводного плана Губернатора

по завершению строительства «проблемных объектов»

| Адрес объекта, застройщик | Мероприятия |
| --- | --- |
| г.п.Мытищи, Мытищинского района, мкр-н 36 корп.58,59 ООО «Меотэк-Девелопмент» (бывший застройщик ЗАО «Спецстройжилье- ХХ1 век» | - завершение работ по разработке исходно-разрешительной документации по корп.58 – август 2010 г., по корп.59 – сентябрь 2010 г. - завершение строительно-монтажных работ корп.58 – конец 2011 г., корп.59 – конец 2012 г. |