СПРАВКА

о положении дел по строительству домов 58 и 59 (мкр. 36 г. Мытищи)

инвестор-застройщик ЗАО «Спецстройжилье – 21 век»

1. Корпус 59 (10-этажный 3-х подъездный дом):

Договора о долевом участии в строительстве заключались в 2003г. с обещанным сроком сдачи дома в эксплуатацию в 2004г.

До настоящего времени строительство дома практически не начато.

Разрешение на строительство Застройщиком не получено.

Документы на экспертизу не сданы.

Численность дольщиков – 150 чел.

2. Корпус 58 (16-этажный 2-х подъездный монолитно-кирпичный дом):

Договора о долевом участии в строительстве заключались с 2004г. с обещанным сроком сдачи дома в эксплуатацию в 2005г.

К настоящему времени возведены стены до уровня 12 этажа. С декабря 2005г. строительство приостановлено.

Разрешение на строительство Застройщиком не получено.

Документы на экспертизу не сданы.

Численность дольщиков – 180 чел.

3. Администрацией Мытищинского р-на еще в декабре 2006г. было принято решение о смене застройщика, как не выполняющего свои обязательства по инвестконтракту № 117-Д от 29.08.2001г. Но реализация этого решения почему-то необоснованно затягивается.

На совещании в Администрации Мытищинского р-на 28.03.2007г.  Тюлюбаевым В.Г (Зам. Главы Администрации) было в очередной раз заявлено о том, что в 2-х недельный срок будет утвержден новый застройщик по строительству домов 58 и 59. С того момента прошло уже почти 4 недели. – Но решение по новому застройщику так и не принято.

4. Положение дел осложняется тем, что Застройщик имеет право собственности на землю (но с обременением, т.к. он не расплатился за эту землю с исконным собственником земли – колхозом «Соревнование»). Это может создать дополнительные трудности в  процедуре смены застройщика.

На эту же землю на основании исполнительных листов Арбитражного суда г. Москвы  (по искам подрядчика ОАО «СПК Мосэнергострой») службой судебных приставов еще в 2004 и в 2005 годах были наложены аресты (почему-то не оспоренные в свое время).

5. По искам граждан – дольщиков строительства домов в отношении руководителя ЗАО «Спецстройжилье – 21 век» Слюсаря С.Н.прокуратурой САО г. Москвы в 2006 году возбуждалось 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ (мошеннические действия). Однако спустя некоторое время оба этих уголовных дела были прекращены с формулировкой об отсутствии состава преступления.

6. В настоящее время вот уже на протяжении нескольких месяцев в отношении Слюсаря С.Н. ведется расследование в Мытищинской городской прокуратуре по подозрению в двойных продажах квартир.

7. В настоящее время Главным управлением МВД при Центральном федеральном округе РФ представлен в прокуратуру следственный материал на Слюсаря С.Н. на предмет возбуждения в отношении его уголовного дела по фактам незаконной деятельности.

8. В настоящее время Мытищинской налоговой милицией проводится расследование по фактам ухода Слюсаря С.Н от уплаты налогов.

9. У инициативной группы имеется ряд вопросов, связанных со строительством, которые были адресованы Администрации Мытищинского р-на (копии писем вх. № 553 от 03.04.2007г. и № 1245-ОГ от 12.04.2007г. - прилагаются). Ответов на указанные вопросы получить не можем.

Приложения:

- Копия письма вх. № 553 от 03.04.2007г., адресованного Заместителю Главы Администрации Мытищинского района Тюлюбаеву В.Г.

2. Копия письма вх. № 1245-ОГ от 12.04.2007г., адресованного И.О. Главы Администрации Мытищинского района Азарову В.С.